**Информация о финансировании и освоении средств бюджета муниципального района, выделенных на объекты**

**капитального строительства за 2023 год**

На 2023 год предусмотрено средств на финансирование объектов капитального строительства в объеме 10 465,74819 рублей, освоено 6 415,17938 тыс. рублей, в том числе:

1) Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований, в том числе на разработку проектной документации на строительство пешеходного моста через р.Ока в п.Боксон Окинского района Республики Бурятия в объеме 2 448,392 тыс. рублей, в том числе:

- республиканский бюджет – 2 448,392 тыс. рублей.

Муниципальный контракт заключен с Акционерным обществом «Многопрофильная компания «Индор» от 18.01.2022 г. №0802600000821000009 на сумму 5600,000 тыс. рублей (средства РБ – 5 320,000 тыс. рублей, средства МБ – 280,000 тыс. рублей). Освоены в 2022 г. средства в сумме 3151,608 тыс. рублей, в том числе:

- республиканский бюджет – 2871,608 тыс. рублей

- местный бюджет – 280,000 тыс. рублей.

Не использованный остаток субсидии на 01.01.2023 г. составлял 2448,392 тыс. рублей, потребность которого была подтверждена для использования в 2023 году.

За 2023 год освоен остаток средств в сумме 2 448,392 тыс. рублей.

2) На проектирование и строительство очистных сооружений предусмотрено в бюджете района на 2023 год 7 931,784 тыс. рублей (средства РБ – 7 535,194 тыс. рублей, средства МБ – 396,590 тыс. рублей, в том числе на разработку проектной документации на строительство очистного сооружения в Окиском районе РБ – 7 931,784 тыс. рублей. В 2023 году освоены в сумме 3 881,21519 тыс. рублей, в том числе:

- республиканский бюджет – 3 687,15443 тыс. рублей

- местный бюджет – 194,06076 тыс. рублей.

Не использованный остаток субсидии на 01.01.2024 г. составляет 3 848,03957 тыс. рублей, потребность которого подтверждена для использования в 2024 году и средства МБ в сумме 202,52924 тыс. рублей.

3) Выделены средства на объекты капитального строительства из бюджета муниципального района в сумме 85,57219 тыс. рублей на проведение государственной экспертизы следующей документации: проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий, в отношении объекта капитального строительства: «Строительство стадиона в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия».

**Начальник Финансового управления М.С. Иванова**