| Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия Буряад Уласай «Ахын аймаг» гэhэн нютагай засагай байгууламжын захиргаан. |  |
| --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ТОГТООЛ |
| --- | --- |

от 04 сентября 2017 года № 242

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Окинский район» от 27.07.2015 г. № 155

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

На основании постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования    «Окинский район», в целях приведения нормативно-правовой базы администрации муниципального образования «Окинский район» в соответствие с действующим законодательством  администрация муниципального образования «Окинский район»           п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 27.07.2015 г. № 155 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период                       до 2020 года» следующие изменения:

  - В паспорте программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВИ |  |
|  |  | 2015 | 5062,2 | - | - | 5062,2 | - |  |
|  |  | 2016 | 8648,7 | - | - | 8648,7 | - |  |
|  |  | 2017 | 13337,2 | - | - | 13337,2 | - |  |
|  |  | 2018 – 2020 | 118762,2 | - | 88932,5 | 29829,7 | - |  |
|  |  | Итого | 145810,3 | - | 88932,5 | 56877,8 | - | ». |

1.2. В Таблице 6.1 Раздела 6 «Перечень основных мероприятий программы» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» строки «Подпрограмма «Строительство» и «Подпрограмма «Транспорт и транспортная инфраструктура» изложить в следующих редакциях:

| « | 1 | Подпрограмма «Строительство» | Задача 1, Индекс 1, 2 | КСИЗО | 2015 | 2020 | Мес-тный бюд-жет | 30,9 | 30,9 | 16,0 | 353,3 | 352,0 | 325,5 | 325,5 | 1403,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Подпрограмма «Транспорт и транспортная инфраструктура» | Задача 2, Индекс 1, 3 | КСИЗО | 2015 | 2020 | Местный бюджет | 5031,3 | 5031,3 | 8632,7 | 12,983,9 | 8865,9 | 9980,4 | 9980,4 | 55474,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - | - | 88932,5 | - | - | 88932,5 | ». |

Таблица 6.1.

1.3. В Таблице 6.1 Раздела 6 «Перечень основных мероприятий программы» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» строки «Итого», «Местный бюджет» «В том числе муниципальный дорожный фонд» изложить в следующих редакциях:

| « | Итого: | 5062,2 | 5062,2 | 8648,7 | 13337,2 | 98150,4 | 10305,9 | 10305,9 | 145810,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет: | 5062,2 | 5062,2 | 8648,7 | 13337,2 | 9217,9 | 10305,9 | 10305,9 | 56877,8 |  |
|  | В том числе муниципальный дорожный фонд: | 5031,3 | 5031,3 | 8632,7 | 12983,9 | 8865,9 | 9980,4 | 9980,4 | 55474,6 |  |
|  | Республиканский бюджет: | - | - | - | - | 88932,5 | - | - | 88932,5 |  |
|  | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прочие источники (указываются виды источников) | - | - | - | - | - | - | - | - | » |

1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

| « | Муниципальная программа | Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» | Всего по программе: |  | 5062,2 | 5062,2 | 8648,7 | 13337,2 | 98150,4 | 10305,9 | 10305,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | - | - | - | - | 88932,5 | - | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 5062,2 | 5062,2 | 8648,7 | 13337,2 | 9217,9 | 10305,9 | 10305,9 |  |  |
|  |  |  | В том числе муниципальный дорожный фонд |  | 5031,3 | 5031,3 | 8632,7 | 12983,9 | 8865,9 | 9980,4 | 9980,4 |  |  |
|  |  |  | В том числе капитальные вложения: |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | НИОКР |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Прочие нужды |  | - | - | - | - | - | - | - | ». |  |

1.5. В паспорте подпрограммы «Строительство» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |  |
|  |  | 2015 | 30,9 |  |  | 30,9 |  |  |
|  |  | 2016 | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |
|  |  | 2017 | 353,3 |  |  | 353,3 |  |  |
|  |  | 2018 - 2020 | 1003,0 |  |  | 1003,0 |  |  |
|  |  | Итого | 1403,2 |  |  | 1403,2 |  | ». |

1.6. Таблицу 6 Раздела 6 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Строительство» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

Таблица 6

| « | № п/п | Наименова-ние подпрограм-мы мероприятий | Ожидаемый социально- экономи-ческий эффект | Ответ-ствен- ный (участники) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На-чала реа-лизации | Окон-чания реали-зации |  | 2015 г |  | 2016 г (план по прог- рамме) | 2017 г (план по прог- рамме) | 2018 г (план по прог- рамме | 2019 г (план по прог- рамме | 2020 г (план по прог- рамме | итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+ гр.15) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план по прог- рамме | в т.ч. утверж- дено в бюджете района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |  |
|  | 1. | Мероприятия по разработке и утверждению градостроительной документации | Задача 1 Индекс 1,2 | КСИЗО | 2015 | 2016 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2. | Мероприятия по описанию границ населенных пунктов | Задача 1 Индекс 1,2 | КСИЗО | 2015 | 2016 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 3. | Мероприятия по внесению изменений и дополнений в генеральные планы сельских поселений | Задача 1 Индекс 1,2 | КСИЗО | 2015 | 2017 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 4. | Мероприятия по описанию границ сельских поселений | Задача 1 Индекс 1,2 | КСИЗО | 2015 | 2016 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 5. | Мероприятия по внесению изменений и дополнений в схему территориального планирования Окинского района | Задача 1 Индекс 1,2 | КСИЗО | 2015 | 2018 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 6. | Строительство детского сада в у. Сорок | Индекс 1,2 |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 7. | Определение границ зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов | Задача 1 Индекс 1,2 | КСИЗО | 2015 | 2016 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 8. | Ремонт объектов муниципальной казны и служебного жилого фонда | Задача 4 Индекс 1 | КСИЗО | 2015 | 2020 | МБ | 30,9 | 30,9 | 16,0 | 253,3 | 352,0 | 325,5 | 325,5 | 1403,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 9. | Установка объекта туристкой навигации малой архитектурной формы |  | КСИЗО | 2017 | 2017 | МБ | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 30,9 | 30,9 | 16,0 | 353,3 | 352,0 | 325,5 | 325,5 | 1403,2 |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 30,9 | 30,9 | 16,0, | 353,3 | 352,0 | 325,5 | 325,5 | 1403,2 |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прочие источники (указываются виды источников): |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ». |

1.7. В Таблице 6 Раздела 6 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Строительство» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» строки «Итого» и «Местный бюджет» изложить в следующих редакциях:

| « | Итого: | 30,9 | 30,9 | 16,0 | 353,3 | 352,0 | 325,5 | 325,5 | 1403,2 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет: | 30,9 | 30,9 | 16,0 | 353,3 | 352,0 | 325,5 | 325,5 | 1403,2 |  |

1.8. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Строительство» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

| « | Подпрограмма | Строительство | Всего по программе (подпрограмме): |  | 0,0 | 30,9 | 16,0 | 353,3 | 352,0 | 325,5 | 325,5 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 30,9 | 16,0 | 353,3 | 352,0 | 325,5 | 325,5 |  |
|  |  |  | Прочие источники (указываются виды источников) |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | В том числе капитальные вложения: |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | НИОКР |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Прочие нужды |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

1.9. В паспорте подпрограммы «Транспорт и транспортная инфраструктура»  программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |  |
|  |  | 2015 | 5031,3 |  |  | 5031,3 |  |  |
|  |  | 2016 | 8632,7 |  |  | 8632,7 |  |  |
|  |  | 2017 | 12983,9 |  |  | 12983,9 |  |  |
|  |  | 2018 - 2020 | 117759,2 |  | 88932,5 | 28826,7 |  |  |
|  |  | Итого | 144407,1 |  | 88932,5 | 55474,6 |  | ». |

2.0. Таблицу 6.1 Раздела 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Транспорт и транспортная инфраструктура» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

- « Таблица 6.1.

|  | № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нача- ла реа- лиза- ции | Окон- чания реа- лиза- ции |  | 2015 |  | 2016 (план по прог- рам- ме) | 2017 (план по прог- рам- ме) | 2018 (план по прог- рам- ме) | 2019 (план по прог- рам- ме) | 2020 (план по прог- рам- ме) | итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план по прог- рамме | в т.ч. утверж- дено в бюджете |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | Транспорт и транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета (Дорожного фонда Республики Бурятия) на финансирование работ по объекту «Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия» | Задача 1,3,4, Индекс 2,3,5 | КСИЗО | 2017 | 2018 | Местный бюджет | - | - | - | - | 6890,0 | - | - | 6890,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - | - | 88932,5 | - | - | 88932,5 |  |
|  | 2. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия» | Задача 1,3,4, Индекс 2,3,5 | КСИЗО | 2017 | 2017 | Местный бюджет | - | - | - | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 |  |
|  | 3. | Передача полномочия муниципального образования «Окинский район» в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Бурунгольское» на уровень муниципального образования сельское поселение «Бурунгольское» | Задача 1,3,4, Индекс 2,3,5 | КСИЗО | 2017 | 2017 | Местный бюджет | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 |  |
|  | 4. | Передача полномочия муниципального образования «Окинский район» в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Орликское» на уровень муниципального образования сельское поселение «Орликское» | Задача 1,3,4, Индекс 2,3,5 | КСИЗО | 2016 | 2016 | Местный бюджет | - | - | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 |  |
|  | 5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район» | Задача 1,3,4, Индекс 2,3,5 | КСИЗО | 2015 | 2020 | Местный бюджет | 5031,3 | 5031,3 | 4420,0 | 5713,9 | 1775,9 | 4990,2 | 4990,2 | 26921,5 |  |
|  | 6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район» | Задача 1,3,4, Индекс 2,3,5 | КСИЗО | 2015 | 2020 | Местный бюджет | - | - | 4012,7 | 1000,0 | 200,0 | 4990,2 | 4990,2 | 15193,1 |  |
|  | 7. | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, в том числе ГБОУ «Сорокская сойотская школа интернат», расположенное по адресу: у. Сорок, пер. Школьный, 6, с видами работ по содержанию автомобильных дорог в границах населенного пункта | Задача 3 Индекс 5 | КСИЗО | 2018 | 2018 | Местный бюджет | - | - | - | 470,0 | - | - | - | 470,0 |  |
|  | 8. | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, в том числе МАОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: с. Саяны, ул. Школьная, 12, с видами работ по содержанию автомобильных дорог в границах населенного пункта | Задача 3 Индекс 5 | КСИЗО | 2017 | 2017 | Местный бюджет | - | - | - | 470,0 | - | - | - | 470,0 |  |
|  | 9. | Обустройство пешеходных переходов вблизи МАОУ «Бурунгольская средняя общеобразовательная школа им. С.Г. Дугарова», расположенное по адресу: с. Хужир, ул. Школьная, 12 | Задача 3 Индекс 5 | КСИЗО | 2018 | 2018 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 10. | Обустройство пешеходных переходов вблизи МАОУ «Орликская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: с. Орлик, ул. Советская, 35 | Задача 3 Индекс 4 | КСИЗО | 2018 | 2018 | Местный бюджет | - | - | - | - | * | - | - | - |  |
|  | 11. | Изготовление технического плана на сооружение: Республика Бурятия, Окинский район, с. Орлик ул. Обручева, ул. Советская, ул. Набережная | Задача 1,3,4, Индекс 2,3,5 | КСИЗО | 2017 | 2017 | Местный бюджет | - | - | - | 30,0 | - | - | - | 30,0 |  |
|  | 12 | Выполнение кадастровых работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район» | Задача 1,3,4, Индекс 2,3,5 | КСИЗО | 2017 | 2017 | Местный бюджет | - | - | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 5031,3 | 5031,3 | 8632,7 | 12983,9 | 97798,4 | 9980,4 | 9980,4 | 144407,1 |  |
|  | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд): |  |  |  |  |  |  | 5031,3 | 5031,3 | 8632,7 | 12983,9 | 8865,9 | 9980,4 | 9980,4 | 55474,6 |  |
|  | Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 88932,5 | - | - | 88932,5 |  |
|  | Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Прочие источники (указываются виды источников): |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | * - финансирования будет проведено в рамках мероприятия по объекту « Капитальный ремонт дорог в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

2.1. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Транспорт и транспортная инфраструктура» программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

| « | Подпрограмма | Транспорт и транспортная инфраструктура | Всего по программе (подпрограмме): |  | 5031,3 | 5031,3 | 8632,7 | 12983,9 | 97798,4 | 9980,4 | 9980,4 | ,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | - | - | - | - | 88932,5 | - | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд) |  | 5031,3 | 5031,3 | 8632,7 | 12983,9 | 8865,9 | 9980,4 | 9980,4 | 71,1 |  |
|  |  |  | Прочие источники (указываются виды источников) |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | В том числе капитальные вложения: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | НИОКР |  | - | - | - | - | - | - | - | ». |  |
|  |  |  | Прочие нужды |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 26.06.2017 г. № 182 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 27.07.2015 г. № 155 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года».

- постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 14.08.2017 г. № 228 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 27.07.2015 г. № 155 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Окинский район» «Развитие инфраструктуры муниципального образования «Окинский район» на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета строительства, имущественных и земельных отношений      Ринчинова А.И.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава, Руководитель администрации

муниципального образования

«Окинский район»				М.В. Мадасов

__________________

Проект представлен Комитетом строительства, имущественных и земельных отношений, тел.: 51374